## Slide 1
Approccio al progetto
Redatto da Softlab S.p.a.
Roma 21/02/2018
G-Evolution Gestione dei servizi aggiuntivi rivolti al mercato

## Slide 2
Per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto occorre coinvolgere appieno diversi stakeholder dal momento che si avrà un forte impatto sugli attuali sistemi visto il cambiamento «architetturale» che ci si appresta a svolgere.
Gli attori maggiormente coinvolti sono:
G-Evolution
Implementazione di una nuova piattaforma di gestione dei servizi rivolte alle Compagnie
Compagnia assicuratrice Cliente della G-Evolution
Processi e procedure sulla Rete vendita delle Compagnie
Assistenza supporto alla clientela finale
Adeguamento degli applicativi (gestionali e contabili)
Provider esterno (fornitore dei servizi)
Adeguamento degli applicativi
Approccio al progetto

## Slide 3
Alcuni accorgimenti che si andranno a seguire nel corso delle attività di progetto sono:
Nella fase 1, basso impatto sulla clientela di G-Evolution (Groupama)
Implementare la nuova architettura in «parallelo» all’attuale (Continuità del servizio, opportunità di verifiche applicative comparativi prima del rilascio effettivo)
Rilascio a step successivi delle attività di progetto (implementazioni sugli attuali applicativi distribuiti nel tempo)
Nelle slide a seguire sono riportare le attività che andranno svolte suddivise per macro fasi.
Approccio al progetto

## Slide 4
G-Evolution
Contract management
Service events management
Piattaforma
SAP
Anagrafica
Clienti
Contratti
Catalogo
Servizi
Vouchers
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Providers
Portali
Architettura to be (fase 1)
Oggetti sviluppati parzialmente nella prima fase

## Slide 5
Provider
NEXUS
VOUCHER_REQ_RES
CO.GE
AGENTI
FLUSSO
FLUSSO_MOV
TRIPS
TRIPS_DB
TRIPS_DB_EXT
CRASH_SINTESI
CRASH_ACCELLER.
CRASH_POSIZIONE
ANOMALIE
INSTALLATORI
BATCH
proCoGeBatch
proResBatch
proReqBatch
impVouchBatch
gaproExpBatch
gaproAgenBatch
gaproAgenBatch
proDumpResBatch
gaDumpReqBatch
gaproReqBatch
proViaggiBatch
proCrashSintBatch
proCrashDetBatch
proAnomalBatch
proInstalBatch
2
3
4
7
8
5
9
10
13
14
6
1
15
12
17
18
16
11
19
Architettura Flussi As Is

## Slide 6
Provider
NEXUS
Provider
VOUCHER_REQ_RES
AGENTI
FLUSSO
FLUSSO_MOV
ANOMALIE
EVENTI di Portaf.
BATCH
proCoGeBatch
proResBatch
proReqBatch
impVouchBatch
gaproExpBatch
gaproAgenBatch
gaproAgenBatch
proDumpResBatch
gaDumpReqBatch
gaproReqBatch
proAnomalBatch
EventPTF
2
3
4
7
8
5
9
10
13
14
6
1
16
G-Evo
Contract Management
Service/events Management
Anagrafica
Clienti
Contratti
Catalogo
Servizi
Vouchers
Piattaforma
Voucher Management
Approccio al progetto (fase 1)
Portale